라면공장 Mini MES 구축

프로젝트 계획서

작성일: 2026. 08. 06

작성자 : 이채원

1. 프로젝트 개요

1-1. 배경 및 필요성

라면공장 생산 현장에서는 다음과 같은 질문에 즉시 답할 수 있어야 하나, 엑셀 기반 관리로는 한계가 명확하다.

- 지금 원자재 재고가 얼마나 남았는가?

- 특정 제품 100박스를 만들려면 원자재가 얼마나 필요한가?

- 특정 원자재에 문제가 생겼을 때, 어떤 완제품에 사용되었는가?

- 불량품이 실수로 출하되지는 않았는가?

엑셀 관리 방식은 입력 실수가 발생하기 쉽고, 이력 추적이 어렵다는 구조적 한계가 있다. 이에 데이터베이스 기반으로 원자재 입고부터 생산, 검사, 출하까지 전 과정을 체계적으로 관리하는 소규모 MES(Manufacturing Execution System)를 구축하고자 한다.

1-2. 프로젝트 목표

- 품목 → 원자재 입고 → BOM → 생산계획 → 생산 → 불량검사 → 출하로 이어지는 전체 생산 흐름을 하나의 시스템으로 통합

- LOT(입고·생산 묶음) 단위 추적 체계를 구축하여 문제 발생 시 원인 및 영향 범위를 즉시 파악

- 역할 기반 접근 권한(ADMIN/OPERATOR/INSPECTOR)으로 데이터 오조작 위험 최소화

- 실무에서 통용되는 아키텍처 패턴(계층 분리, REST API, 관계형 DB 정합성 제어)을 소규모로 직접 구현하며 체득

2. 추진 범위

| 기능 | 세부 내용 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 품목/거래처/공정 관리 | 제품·원자재 등록, 도면/스펙 관리(확장 시) | 필수 |
| 원자재 입고 | 입고 LOT 등록, 유효기한 관리 | 필수 |
| BOM(표준배합) 관리 | 제품별 원자재 소요량 정의 | 필수 |
| 생산계획 / 생산 등록 | 계획 대비 재고 부족 확인, BOM 기반 자동 소요량 계산 | 필수 |
| 불량검사 | 입고·생산 LOT 검사, 불량 사유 코드화 | 필수 |
| 출하 관리 | 완제품 출하, 불합격 LOT 자동 차단 | 필수 |
| LOT 추적 | 정방향(원자재→완제품)·역방향 추적 | 필수 |
| 재고 현황 대시보드 | 잔량, 유효기한 임박 LOT 시각화 | 필수 |
| 사용자/권한 관리 | 계정 관리, 역할별 화면 접근 제어 | 필수 |
| DB + REST API 아키텍처 전환 | FastAPI + PostgreSQL 기반 3계층 구조로 리팩토링 | 확장 |

3. 추진 일정

| 단계 | 주요 내용 | 세부 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 기획 및 데이터 모델 설계 | 요구사항 정리, ERD 설계, 스키마 확정 |
| 2단계 | 기준정보 구축 | 품목/거래처/공정 관리 기능 구현 |
| 3단계 | 입고 · BOM 구현 | 원자재 입고, BOM 등록/조회 기능 구현 |
| 4단계 | 생산관리 구현 | 생산계획, 생산 등록, BOM 연동 자동계산 |
| 5단계 | 품질 · 출하 구현 | 불량검사, 불합격 LOT 출하 차단 로직 구현 |
| 6단계 | 추적 · 대시보드 구현 | LOT 정/역방향 추적, 재고 현황 대시보드 |
| 7단계 | 보안 · 권한 구현 | 로그인 인증, 역할 기반 접근 제어 |
| 8단계 | 테스트 및 발표 준비 | 표본 데이터 검증, 발표자료 작성 |
| 9단계(확장) | 아키텍처 전환 | FastAPI + PostgreSQL 기반 3계층 구조 리팩토링 |

4. 기술 스택

4-1. 기본 구성

- 프론트엔드/전체 앱: Python + Streamlit

- 데이터베이스: SQLite

- 인증: 아이디/비밀번호 해시(SHA-256 + salt) 기반 로그인

4-2. 확장 구성 (아키텍처 전환 이후)

- 프론트엔드: Streamlit (유지)

- 백엔드: FastAPI (RESTful API)

- 데이터베이스: PostgreSQL

- 인증: Bcrypt(솔트 자동 적용) + JWT(JSON Web Token) 기반 토큰 인증

5. 기대 효과

- 원자재 재고, 생산 가능 여부를 실시간으로 확인하여 의사결정 속도 향상

- LOT 단위 추적으로 품질 문제 발생 시 원인 파악 및 영향 범위 확인 시간 단축

- 불합격 LOT의 시스템 차원 자동 차단으로 인적 실수에 의한 품질 사고 예방

- 역할 기반 권한 분리로 데이터 오조작 위험 최소화

- 실무 표준 아키텍처(3계층 구조, REST API, 관계형 DB 트랜잭션 제어)를 소규모로 직접 구현하며 실무 역량 확보

- 품목-LOT-생산-검사-출하 구조는 업종에 무관하게 재사용 가능하도록 설계하여, 추후 타 업종(자동차부품 등) 확장 가능